中原区人民政府

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，中原区建设中小学校项目4个，其中新建1所中学、3所小学；拟投入使用项目1个，其中新建1所初中。截至目前，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 汇文路中学 | 项目位于汇文路与高铁北路交叉口东北角 | 设36个班 | 2019.10 | 施工图纸设计 |
| 郑州外国语小学 | 项目位于皓月路与庄文路交叉口东北角 | 设36个班 | 2019.10 | 施工图纸设计 |
| 中原区颍河路小学 | 项目位于颍河路与西三环交叉口东南角 | 设24个班 | 2019.10 | 施工图纸设计 |
| 中原区向阳小学 | 项目位于天山路与豫园路交叉口东北角 | 设36个班 | 已开工 | 主体施工 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 锦江中学 | 项目位于百花路与棉织路交叉口西南角 | 设30个班 | 8月 | 内外装饰 |

敬请监督。

项目联系人：杨朝阳            咨询电话：67651127

中原区人民政府

2019年6月13日