管城回族区人民政府

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，管城回族区建设中小学校项目4个，其中新建3所小学，1所中学；拟投入使用项目2个，其中新建2所小学。截至目前，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 霞飞路中学 | 霞飞西路东、霞飞南路北 | 48个班 | 7月 | 主体施工 |
| 十八里河中心小学 | 长青路北，龙山路西 | 48个班 | 8月 | 基础施工 |
| 郎庄小学 | 金岱路东、辅读路南 | 36个班 | 8月 | 基础施工 |
| 创新街小学（教育集团）北校区 | 紫荆山路东、东大街街北 | 48个班 | 7月 | 主体施工 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 青山路小学 | 新州路南、青山路西 | 24个班 | 7月 | 投入使用 |
| 创新街小学（教育集团）绿都澜湾校区 | 霞飞西路西、霞飞南路北 | 36个班 | 1月 | 投入使用 |

敬请监督。

项目联系人：  李阳        咨询电话：61315305

管城回族区人民政府

2019年8月29日