郑东新区管理委员会

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，郑东新区建设中小学校项目4个，其中新建1所初中、3所小学；拟投入使用项目4个，其中新建1所初中、3所小学。截至目前，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工 时间 | 当前进度 |
| 金光路小学 | 大有路与金光路交叉口西南角 | 48个班 | 2018年10月 | 内外装饰 |
| 中州大道小学 | 龙湖外环路与龙源四街交叉口西南角 | 36个班 | 2018年10月 | 内外装饰 |
| 玉溪中学 | 康庄路与众仁路交叉口西南角 | 48个班 | 2018年11月 | 二次结构施工 |
| 康庄路小学 | 康庄路与众仁路交叉口西北角 | 48个班 | 2018年11月 | 二次结构施工 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工 时间 | 当前进度 |
| 龙华中学 | 永盛西路与龙华路东北角 | 36个班 | 2019年6月 | 已竣工 |
| 龙华小学 | 永盛西路与龙华路西北角 | 36个班 | 2019年6月 | 已竣工 |
| 桑林一小 | 桑林东路与金光路交叉口西北角 | 36个班 | 2019年6月 | 已竣工 |
| 新城小学 | 白沙路与慧通路西北角 | 48个班 | 2019年6月 | 已竣工 |

敬请监督。

项目联系人：王丽      咨询电话：67179071

郑东新区管理委员会

2019年6月13日