附件1

县（市、区）生态建设项目化综合考评体系（年度）

| 类别 | 指标 | 权重 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合指标情况 （30分） | 森林覆盖率 | 3 | 依照市林业局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 森林蓄积量 | 2 | 依照市林业局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.2分。 |
|  | 人均公共绿地面积 | 2 | 依照市园林局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.2分。 |
|  | 城市建成区绿化覆盖率 | 2 | 依照市园林局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.2分。 |
|  | 湿地保护率 | 3 | 依照市水务局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 人均水资源量 | 3 | 依照市水务局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 集中式饮用水水源取水水质达标率 | 3 | 依照水务局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 生活垃圾无害化处理率 | 3 | 依照市城管局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 污水集中处理率 | 3 | 依照市城管局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 农作物秸秆综合利用率 | 3 | 依照市农委提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
|  | 资源节约和生态环保投入占财政支出比率 | 3 | 依照市财政局提供的数据进行排序。第1名满分，名次每递减1名扣0.3分。 |
| 季度考评情况 （35分） | 季度考评指标 | 35 | 取季度考核平均值，按总考核的35%的权重纳入年度考核。 |
| 项目谋划情况 （20分） | 项目数量 | 5 | 纳入重大生态项目计划个数达到平均值得5分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 新开工项目数量 | 5 | 年度安排新开工项目个数达到全市新开平均值的得2分，每增加10%加1分，最高5分。 |
|  | 前期项目数量 | 5 | 年度安排前期项目个数占比达到全市前期平均值的得2分，每增加10%加1分，最高5分。 |
|  | 项目排名 | 5 | 重大生态建设项目总量安排情况与上一年度安排情况排名位次基本相符的得3分，每高1位加1分，最高5分；每低1位扣1分，扣完为止。 |
| 投资完成情况 （10分） | 计划完成投资占比 |  | 生态项目计划完成投资占比达到全部生态建设重大项目计划完成投资10%以上的得2分，每高5%加0.5分，最高5分；每低5%扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 投资完成进度 |  | 当年项目年度计划完成投资达到时序进度的得2分，每高5%加0.5分，最高5分，每低5%扣0.5分，扣完为止。 |
| 项目调整情况 （2分） | 项目调整比例 |  | 调出项目占当年全部生态项目比例不超过10%的得2分，超出比例每多一个项目扣0.2分；调出项目年度计划投资总额高于调入项目年度计划投资总额的扣0.2分，扣完为止。 |
| 工作开展情况 （3分） | 工作评价 |  | 由市生态建设领导小组全体成员按照各自分工，分别对各县（市、区）、开发区生态重点项目工作进行评价，无不满意评价的得3分，每出现一次不满意评价扣0.5分，扣完为止。 |
| 加扣分情况 |  |  | 本年度与生态建设有关的工作获得国家级和省级荣誉称号的，国家级每个加2分，省级每个加1分；每竣工1个总投资在10亿以上项目的加0.5分，30亿元以上项目的加1分，50亿元以上项目的加2分；发现项目建设程序不规范、资金违规违纪使用的或因监管不力、失职渎职等造成重大环境污染责任事故或生态破坏事件的扣3分，并取消评先资格。 |

附件2

市直部门生态建设项目化综合考评体系（年度）

| 类别 | 指标 | 权重 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度考评情况（50分） | 季度考评指标 | 50 | 季度考评成绩的平均值，按总考核的50%的权重纳入年度考核。 |
| 项目谋划情况 （20分） | 项目数量 | 5 | 纳入重大生态项目计划个数达到平均值得5分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 新开工项目数量 | 5 | 年度安排新开工项目个数达到全市新开平均值的得2分，每增加10%加1分，最高5分。 |
|  | 前期项目数量 | 5 | 年度安排前期项目个数占比达到全市前期平均值的得2分，每增加10%加1分，最高5分。 |
|  | 项目排名 | 5 | 重大生态建设项目总量安排情况与上一年度安排情况排名位次基本相符的得3分，每高1位加1分，最高5分；每低1位扣1分，扣完为止。 |
| 投资完成情况 （20分） | 计划完成投资占比 | 10 | 生态项目计划完成投资占比达到全部生态建设重大项目计划完成投资10%以上的得2分，每高5%加1分，最高10分；每低5%扣1分，扣完为止。 |
|  | 投资完成进度 | 10 | 当年项目年度计划完成投资达到时序进度的得5分，每高5%加1分，最高10分，每低5%扣1分，扣完为止。 |
| 项目调整情况 （5分） | 项目调整比例 | 5 | 调出项目占当年全部生态项目比例不超过10%的得5分，超出比例每多一个项目扣1分；调出项目年度计划投资总额高于调入项目年度计划投资总额的扣1分，扣完为止。 |
| 工作开展情况 （5分） | 工作评价 | 5 | 由市生态建设领导小组全体成员按照各自分工，分别对各县（市、区）、开发区生态重点项目工作进行评价，无不满意评价的得5分，每出现一次不满意评价扣1分，扣完为止。 |
| 加扣分情况 |  |  | 本年度与生态建设有关的工作获得国家级和省级荣誉称号的，国家级每个加2分，省级每个加1分；每竣工1个总投资在10亿以上项目的加0.5分，30亿元以上项目的加1分，50亿元以上项目的加2分；发现项目建设程序不规范、资金违规违纪使用的或因监管不力、失职渎职等造成重大环境污染责任事故或生态破坏事件的扣3分，并取消评先资格。 |

附件3

郑州市生态建设项目化综合考评体系（季度）

| 类别 | 指 标 | 权重 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投资情况（30分） | 重大生态项目投资额 | 15 | 达到平均值得10分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 重大生态项目投资进度 | 15 | 达到进度得10分，超过或低于进度的，按比例加减分。 |
| 项目开工情况（22分） | 重大生态项目开工个数 | 10 | 达到平均值得7分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 重大生态项目开工率 | 10 | 达到平均值得7分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 前期项目提前开工情况 | 2 | 前期谋划项目具备开工条件，提前开工建设的每个加0.5分，最高2分。 |
| 项目竣工情况（20分） | 重大生态项目竣工个数 | 10 | 达到平均值得7分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
|  | 重大生态项目竣工率 | 10 | 达到平均值得7分，超过或低于平均值的，按比例加减分。 |
| 项目推进情况（13分） | 月督查受通报表扬 | 2 | 每受一次通报表扬加0.5分，最高2分。 |
|  | 月督查受通报批评 | 2 | 每受一次通报批评扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 季观摩讲评受通报表扬 | 2 | 每受一次通报表扬加0.5分，最高2分。 |
|  | 季观摩讲评受通报批评 | 2 | 每受一次通报批评扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 督查发现问题 | 3 | 每发现一个问题处理不及时不到位扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 出现阻工、水电气油运保障等项目环境问题 | 2 | 每发现一次项目环境问题处理不及时不到位扣0.5分，扣完为止。 |
| 机制保障情况（15分） | 加强项目推进组织领导 | 3 | 成立领导机构加1.5分；建立健全推进机制加1.5分。（以文件为准） |
|  | 台账管理情况 | 3 | 根据台账情况排序，结合排名，按比例计分。 |
|  | 月督查落实情况 | 3 | 根据督查情况排序，结合排名，按比例计分。 |
|  | 季观摩讲评情况 | 3 | 根据观摩讲评情况排序，结合排名，按比例计分。 |
|  | 信息沟通情况 | 3 | 根据信息沟通情况排序，结合排名，按比例计分。 |