附件2

郑州市2016年统调燃煤发电机组超低排放改造任务表

| 序号 | 电厂名称 | 所属公司 | 机组编号 | 容 量 （万KW） | 计划改造时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 11 | 479 |  |  |  |
| 2016年春季改造计划 | 6 | 339 |  |  |  |
| 1 | 荥阳电厂 | 国电 | #1 | 63 | 4月25日-6月15日 | 市发展改革委 荥阳市政府 |  |
| 2 | 华润登封 | 华润 | #3 | 63 | 2月15日-4月10日 | 市发展改革委 登封市政府 |  |
| 3 | 华润登封 | 华润 | #4 | 63 | 4月12日-6月7日 |  |  |
| 4 | 密东电厂 | 华兴 | #1 | 30 | 3月16日-6月3日 | 市发展改革委 新密市政府 |  |
| 5 | 密东电厂 | 华兴 | #4 | 100 | 2月17日-5月6日 |  |  |
| 6 | 郑东热电 | 独立电厂 | #1 | 20 | 5月20日-6月15日 | 市发展改革委 郑东新区管委会 |  |
| 序号 | 电厂名称 | 所属公司 | 机组编号 | 容 量 （万KW） | 计划改造时间 | 责任单位 | 备注 |
| 2016年秋季改造计划 | 5 | 140 |  |  |  |
| 1 | 荥阳电厂 | 国电 | #2 | 63 | 9月15日-10月31日 | 市发展改革委 荥阳市政府 |  |
| 2 | 郑东热电 | 独立电厂 | #2 | 20 | 8月20日-10月31日 | 市发展改革委 郑东新区管委会 |  |
| 3 | 泰祥电厂 | 独立电厂 | #1 | 13.5 | 3月16日-7月15日 | 市发展改革委 郑州高新区管委会 |  |
| 4 | 泰祥电厂 | 独立电厂 | #2 | 13.5 | 7月16日-10月31日 |  |  |
| 5 | 密东电厂 | 华兴 | #2 | 30 | 8月10日-10月28日 | 市发展改革委 新密市政府 |  |

附件3

郑州市2016年地方燃煤发电机组超低排放

改造任务表

| 县（市、区） | 电厂名称 | 机组编号 | 容 量（万KW） | 改造完成 时间 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 7 | 70.5 |  |  |
| 登封市 | 郑州荣奇（俱进）热电能源有限公司 | #1 | 21 | 2016年10月 | 市环保局 登封市政府 |
|  |  | #2 | 21 | 2016年10月 |  |
|  | 郑州中岳电力有限公司 | #3 | 5.5 | 2016年10月 |  |
|  |  | #4 | 5.5 | 2016年10月 |  |
| 新密市 | 郑州煤电股份有限公司东风电厂 | #3 | 2.5 | 2016年10月 | 市环保局 新密市政府 |
|  |  | #4 | 2.5 | 016年10月 |  |
| 上街区 | 永安电厂 | #1 | 12.5 | 2016年10月 | 市环保局 上街区政府 |

附件4

郑州市2016年燃煤供热锅炉提标改造任务表

| 序号 | 企业名称 | 改造项目 | 锅炉台数 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二马路热源厂 | 煤改气 | 4台×20蒸吨 | 市城管局 二七区政府 | 2016.10.31 |
| 2 | 中原环保新密 热力有限公司 | 提标治理 | 3台×80蒸吨 | 新密市政府 | 2016.10.31 |
| 3 | 荥阳坛山热力 有限公司 | 提标治理 | 2台×70蒸吨 | 荥阳市政府 | 2016.10.31 |