附件3

2016年组团新区项目谋划情况

单位：万元

| 组团 新区 | 序号 | 项目单位 及项目名称 | 主要建设内容及规模 | 开、竣工时间 | 总投资 | 2016年计划投资 | 是否省市重点项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 道路交通 |  |  |  |  |  |  |
| 二七新区 | 1 | 南四环快速化工程 | 嵩山南路-十八里河桥，全长7.15公里。主要建设道路、桥梁、排水工程及交通安全、照明、绿化等配套设施。 | 2014.08-2016.12 | 134347 | 8858 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 2 | 南部路网建设项目 | 紫辰路、金岱路下穿郑西高铁道路工程；豫一路、豫六路下穿京广铁路隧道工程；豫兴路道路工程；太白路续建。 | 2014.01-2016.12 | 100000 | 50000 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 3 | 中牟县城乡建设管理局广惠街上跨陇海铁路立交桥项目 | 采用机动车道上跨，非机动车道下穿形式穿越陇海铁路方案；道路横坡：机动车道、人行道和非机动车道为±1.5%。 | 2015.11-2016.6 | 76267 | 36267 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 4 | 市民大道 | 起于洛水路，止于凯旋路，红线45米，全长3506米。征地拆迁，道路修建，给水、雨污水、电力、通讯、燃气管道以及交通、绿化、照明。 | 2014.08-2016.06 | 75630 | 4110 | 否 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 5 | 健康城新开道路建设项目 | 新(续)建道路20.3公里，完成投资6.92亿元。 | 2016.01-2016-12 | 69800 | 69800 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 6 | 中牟县交通局广惠街北延建设项目 | 郑开大道至沿黄大道段，全场6878米，红线宽60米。 | 2016.07-2018.12 | 50000 | 20000 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 7 | 兴国路 | 起于洛水路，止于凯旋路，红线40米，全长3125米。征地拆迁，道路修建，给水、雨污水、电力、通讯、燃气管道以及交通、绿化、照明。 | 2014.08-2016.06 | 48125 | 555 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 8 | 慧科环路（金城大道-金宝路） | 道路红线50米，长2758米，绿线宽度110米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设。 | 2016.4-2017.6 | 39205 | 25903 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 9 | 南四环辅道 | 京广南路-凯旋南路，道路内侧辅道全长10228.72米，外侧辅道10254.78米。 | 2016.01-2016.12 | 27248 | 20248 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 10 | 慧城环路与连霍高速立交工程 | 道路红线50米，绿线宽180米，含征地拆迁桥梁修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、照明建设 | 2016.11-2017.12 | 25000 | 435 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 11 | 中央大道（金城大道-金宝路） | 道路红线60米，绿线宽190米，长1719.36米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、照明建设。 | 2014.8-2016.12 | 24706 | 14706 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 12 | 金宝路（杨金路-慧城环路） | 道路红线36米，长3794.52米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设。 | 2014.8-2016.12 | 21427 | 18354 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 13 | 中牟县交通局紫寰路建设工程 | 文汇路至贾鲁河北路段，全长7488米，红线宽30米。 | 2016.01-2016.12 | 21100 | 21100 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 14 | 鼎盛大道（桂江路） | 大学路-郑密路，长6400米，宽50米，建设内容包括道路、污水、雨水、交通、照明、绿化等。 | 2016.03-2017.08 | 19840 | 10510 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 15 | 大学路辅道 | 绕城高速辅道-南三环，道路分东西两侧布置，全长11200米，红线宽17米。 | 2016.02-2017.03 | 19669 | 10000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 16 | 慧城环路（金城大道-金宝路） | 道路红线50米，绿线宽180米，长1572米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、照明建设。 | 2014.8-2016.12 | 18065 | 5033 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 17 | 中牟县交通局广惠街改造工程 | 郑开大道至贾鲁河北路段，全长5555米，两侧9米人行道。 | 2016.01-2016.12 | 16900 | 16900 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 18 | 环翠路（环翠路） | 大学路-建安路，长3642.64米，宽60米，建设内容包括道路、污水、雨水、交通、照明、绿化等。 | 2016.03-2017.06 | 14288 | 8577 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 19 | 经三街（金城大道-经四街） | 道路红线35米，长3336米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设。 | 2016.4-2016.12 | 14203 | 9260 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 20 | 南四环辅道地下管网工程 | 凯旋南路-京广南路段，包括雨水管网的钢筋混凝土承插管20.9公里及钢筋砼盖板渠5.3公里，污水管网的钢筋混凝土承插管17.2公里；自来水管网铺设20.6公里。 | 2016.02-2016.12 | 14060 | 104060 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 21 | 景怡路（杨金二街-经三街） | 道路红线25米，长4523米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设。 | 2015.11-2016.12 | 13852 | 11308 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 22 | 洛水路 | 起于兴国路，止于凯旋路，红线25米，全长4369米。征地拆迁，道路修建，给水、雨污水、电力、通讯、燃气管道以及交通、绿化、照明。 | 2014.08-2016.02 | 13349 | 249 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 23 | 杭州路（含跨须水河桥） | 郑上路-金花路，道路红线宽45米，长度3474米，征地拆迁，道路修建，给水、雨污水、电力、通讯、燃气管道以及交通、绿化、照明。 | 2015.03-2016.02 | 12506 | 407 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 24 | 续建道路10条（包括百荣路、百尚路、春晓路等） | 续建道路中信誉路、德风街存在基坑占压、坟地拆迁等问题，完成节点待定，其余8条道路计划2016年内建成。 | 2016.01-2016.12 | 12000 | 12000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 25 | 道路大中小修工程 | 2016年10月底前完成大围合区域干线公路计划内项目大中修和小修工程以及大围合区域农村公路大中修和小修工程。 | 2016.01-2016.12 | 12000 | 12000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 26 | 鸿发路(博学路-郑港大道) | 道路红线30米，长2971米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设 | 2016.7-2017.6 | 10770 | 3846 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 27 | 中牟县交通局人文路建设工程 | 陇海铁路至万洪公路段，全长1886米，规划红线宽60米。 | 2016.03-2016.12 | 10510 | 10510 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 28 | 金宝路（慧城环路-107辅道） | 道路红线36米，长1820米，含征地拆迁、道路修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、绿化、照明建设 | 2016.6-2017.8 | 10283 | 4405 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 29 | 中央大道与连霍高速立交工程 | 道路红线60米，绿线宽190米，含征地拆迁、桥梁修建、雨水、污水、给水、电力、通讯、燃气管道及交通、照明建设 | 2016.6-2017.6 | 10000 | 7000 | 否 | 新开 |
|  | （二） | 供水 |  |  |  |  |  |  |
| 二七新区 | 30 | 侯寨水厂 | 项目占地面积约161亩。其中水厂占地约141亩。总规模为25万立方米/日，一期工程计划建设10万吨水厂一座、输水管线及配水管网配套。 | 2016.05-2017.12 | 56530 | 10000 | 否 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 31 | 健康城管网、排水工程建设项目 | 围绕园区项目，做好后续水、电、气、暖等管网配套建设，随新建道路同步铺设燃气、通信管道，做好项目、安置区线路接入工作。 | 2016.01-2016-12 | 42500 | 42500 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 32 | 新郑市市区自来水供水工程 | 主要是对炎黄大道、人民路、中华路、规划三路、学院路、解放路等配水管道施工及其附属阀门等设施（包括阀门、排气阀、法兰、伸缩器、钢管、消防栓等）的采购和安装。 | 2015.10-2016.08 | 9850 | 8100 | 否 | 续建 |
| 新郑新区 | 33 | 新郑市华南城自来水供水工程 | 主要是对新郑市第二水厂至郑州华南城商贸区途径的道路配水管道施工及其附属阀门等设施（包括阀门、排气阀、法兰、伸缩器、钢管、消防栓等）的采购和安装 | 2015.09-2016.09 | 8960 | 6500 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 34 | 王庄加压泵站 | 项目位于长江路与杏贾路东北角，占地面积26.3亩，建设规模为7万立方米/日。 | 2016.12-2017.12 | 8000 | 1000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 35 | 新郑市新村镇自来水供水工程 | 主要是对郑新大道、桃园路等道路配水管道施工及其附属阀门等设施（包括阀门、排气阀、法兰、伸缩器、钢管、消防栓等）的采购和安装。 | 2015.10-2016.08 | 6500 | 5200 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 36 | 郑州市再生水利用三环管线配套工程 | 南三环与花寨路交叉口，新建再生水管线加压泵站3座，规模21万吨/日。 | 2016.01-2017.12 | 5700 | 1800 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 37 | 自来水1#泵站 | 项目占地面积约33亩，建设规模3万立方米/日，计划建设供水加压泵站一座、与主干管连通管及配水管网配套。 | 2015.10-2016.06 | 5700 | 2485 | 否 | 续建 |
|  | （三） | 供电 |  |  |  |  |  |  |
| 管城商都新区 | 38 | 变电站工程（3座） | 郑州二里岗110千伏输变电工程，线路长度2.8公里；郑州市区香草（兰湾）220千伏输变电工程，线路长度6.4公里；郑州市区220千伏香草变110千伏送出工程，线路长度4.91公里；郑州市区110千伏商城输变电工程，线路长度4.4公里。 | 2014.01-2017.12 | 67210 | 24100 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 39 | 2016年城市配电网工程 | 线路长度400公里，变电容量20万千伏安 | 2016.01-2016.12 | 60000 | 60000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 40 | 徐侯线、徐双线迁改入地工程 | 110千伏高压迁改。从徐庄变电站沿四环至侯寨变电站。从徐庄变电站沿四环、绕城高速辅道至二七区界。 | 2016.04-2016.09 | 28000 | 28000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 41 | 荆胡变电站 | 项目占地面积4.9亩，变电容量12.6万千伏安，线路长度11.1千米。 | 2015.03-2016.06 | 24757 | 9215 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 42 | 2015年新增城镇配电网工程 | 线路长度84.9公里，变电容量3.4万千伏安 | 2015.01-2016.12 | 20846 | 20000 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 43 | 芦河变电站 | 项目占地面积约8亩，变电容量24万千伏安。 | 2015.12-2017.06 | 18700 | 17972 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 44 | 徐柴电缆入地工程 | 110千伏电缆入地工程，从徐庄变电站沿四环、大学路输送至荆胡变电站。 | 2015.12-2016.09 | 18235 | 6531 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 45 | 芦河变电站电缆入地工程 | 从芦河变出线，沿大学路派接郑徐线入地工程。 | 2016.05-2017.05 | 10959 | 10959 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 46 | 望桥变电站 | 项目占地面积约5亩，变电容量12.6万千伏安。 | 2015.11-2016.11 | 10000 | 7908 | 否 | 续建 |
|  | （四） | 燃气、供暖 |  |  |  | 184685 |  |  |
| 新郑教育园区 | 47 | 天然气站迁建工程 | 龙湖大道西侧，祥云路南侧，占地25亩。 | 2016.5-2017.12 | 2500 | 1000 | 是 | 新开 |
|  | （五） | 园林、绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 荥阳健康园区 | 48 | 生命谷绿化景观建设项目 | 总建筑面积67万平方米，主要建设有风情商业街、文化商业街、文化艺术绿色长廊、科研大楼、写字楼、河畔风情餐饮等建筑。 | 2015.1-2017.3 | 280000 | 68000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 49 | 南水北调生态文化公园项目 | 中州大道与南水北调桥向西单侧（北岸）2000米段作为南水北调生态文化公园示范段建设选址，绿化面积约40万平方米。 | 2014.01-2016.12 | 150000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 50 | 四库一河整治项目 | 索河整治项目一期工程北起中原西路，南至丁店水库西岸，总规划面积393.34公顷。 | 2011.11-2018.12 | 150000 | 60000 | 否 | 续建 |
| 新郑新区 | 51 | 轩辕湖生态景观建设工程 | 东至湖滨路-中华路轩辕湖桥，南至学院西路，西至文化路黄水河桥，北至中兴路暖泉河桥之间景观绿化，水面面积585亩，绿化面积720亩。 | 2012.11-2016.12 | 50000 | 22000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 52 | 郑州黄河国家湿地公园建设项目 | 总面积20385亩，主要建设内容包括道路、景观、停车场、雕塑小品、湿地恢复、绿化及公共服务设施等。 | 2011.03-2017.10 | 46900 | 3000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 53 | 南曹污水处理厂 | 规划规模：25万吨/日，服务面积：145平方公里。 | 2016.01-2018.12 | 35000 | 15000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 54 | 黄水河景观建设工程 | 东至文化路黄水河桥，北至新村大道黄水河桥之间黄水河河道两侧景观绿化，水面面积375亩，绿化面积840亩 | 2014.08-2017.12 | 26000 | 15000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 55 | 须水河治理及滨河景观工程 | 包括河道治理、防洪防涝、滨河景观，总长度8.3千米。 | 2016.07-2017.12 | 25000 | 15000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 56 | 暖泉河景观建设工程 | 南至中兴路暖泉河桥，北至新村大道之间暖泉河河道两侧景观绿化，水面22万㎡，绿化面积50万㎡。 | 2015.07-2016.06 | 24000 | 13000 | 否 | 续建 |
| 新郑新区 | 57 | 泥河景观建设工程（二期） | 占地350亩，学院路泥河桥南侧泥河河道两侧区域景观绿化。 | 2016.03-2016.12 | 16000 | 16000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 58 | 唐雷公园 | 占地面积约383.170亩,其中山体占地面积约162.670亩。含山体塑造、绿化、水系、景观照明等。 | 2016.5-2017.12 | 13411 | 6000 | 否 | 新开 |
|  | 二 | 公共服务设施项目（包括公共服务平台建设项目、科教文卫等项目） |  |  |  |  |  |  |
| 中牟新区 | 59 | 河南省全民健身中心（奥体中心）建设项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设承接国际国内单项比赛场馆和专业运动队训练场馆，室外运动项目场地、运动医疗、体育科研、生活服务及运行管理配套设施、全民健身体育公园及设施、奥体中心园区公共配套设施等。 | 2016.10-2021.10 | 300000 | 20000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 60 | 省中医学院第一附属医院郑州新区园区建设项目 | 新建三级甲等中医院20.13万平方米、中医国际康复医疗基地9.5万平方米、国家中医临床研究基地临床研究平台2.9万平方米、全科医师培养基地1.536万平方米、配套设施20.98万平方米。 | 2016.03-2018.12 | 249619 | 80000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 61 | 双桥污水处理厂工程 | 主要建设污水管网等设施，日处理污水20万吨、污泥600吨、再生水脱色10万吨。 | 2016.03-2017.12 | 171288 | 51400 | 否 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 62 | 郑州职业技术学院新校区建设项目 | 总占地 1062 亩，主要建设： 教学楼、办公用房、图书馆、实验室、实习车间、操场、学生宿舍、学生食堂等；同时建设道路、通信光缆等附属设施。 | 2016.01-2018-06 | 110000 | 20000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 63 | 郑大三附院新址建设项目 | 占地137亩，主要建设新院区业务用房、科研中心、医学影像、营养配餐、行政后勤支持服务系统等设施。 | 2015.04-2018.03 | 101000 | 10084 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 64 | 二七区创新创意综合体项目 | 项目位于豫二路南、百尚路东、京广南路西，占地132亩。 | 2016.10-2018.12 | 100000 | 10000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 65 | 广惠老年公寓项目 | 主要建设酒店式养老大厦及家庭式养老公寓，建筑总面积26.3万平方米。 | 2016.01-2018.12 | 81779 | 20000 | 否 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 66 | 郑州卫生学校迁建项目 | 建设教学楼、综合办公楼及配套设施，总建筑面积28.12万㎡ | 2013.8-2016.12 | 77556 | 18000 | 是 | 续建 |
| 管城商都新区 | 67 | 黄河科技学院新校区建设项目 | 寒山东路南、冯庄东路东，总建筑面积30万平方米，主要建设附属医院、实训车间、6栋学生宿舍楼、2栋教学楼、综合办公楼、实验室及其他附属设施。 | 2013.01-2016.12 | 58000 | 30000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 68 | 商都遗址博物院文物考古研究院项目 | 项目建设用地面积187.74亩，总建筑面积7万平方米。包括郑州商都遗址博物馆、郑州市文物考古研究院，展示中心、文物库房、整理修复中心等。 | 2016.01-2018.12 | 56000 | 18000 | 是 | 新开 |
| 新密新区 | 69 | 新密市环保科技创新创业综合体建设 | 主要建设创新孵化器、创新加速器、城市规划展示中心、文化展示中心、配套服务设施等 | 2015.06-2016.12 | 50000 | 40000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 70 | 牟风·安惠园公租房建设项目 | 占地面积74亩，总建筑面积18.5万平方米，建成后可安置8000人左右。 | 2016.01-2017.12 | 48000 | 24000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 71 | 郑州第三人民医院迁建工程 | 位于新城路和天河路交叉口西南角，总建筑面积10.98万平方米，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、餐厅办公科研楼等，设置床位1000张。 | 2013.12-2016.12 | 46780 | 13780 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 72 | 郑州电信枢纽大厦项目 | 项目规划占地43亩（净地31亩），总投资约4亿元，建筑规模约5.4万㎡，建设电信枢纽楼（机房）、电信综合生产楼（含办公及营业厅）及辅助生产楼。 | 2016.06-2018.06 | 40000 | 6000 | 是 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 73 | 郑州人民医院（一期）建设项目 | 建设门诊楼、病房楼、影像楼、科研综合办公楼，新增床位600张（一期） | 2012.12-2015.12 | 37745 | 16000 | 是 | 续建 |
| 惠济新区 | 74 | 郑州四中新建项目 | 位于开元路南，胖庄路西，占地面积160.2亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设教学楼、实验楼、图书信息中心、宿舍楼、食堂餐厅、西藏班教学生活区、西藏社会实践中心等。设置78个教学班。 | 2016.04-2018.08 | 36000 | 10000 | 否 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 75 | 郑州市骨科医院宜居健康城医院 | 建设门诊大楼、急诊大楼及配套设施，新增床位500张 | 2012.12-2015.12 | 30846 | 5000 | 是 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 76 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院 | 建设门诊大楼、急诊大楼及配套设施，新增床位500张 | 2012.12-2015.12 | 29505 | 4000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 77 | 绿博开发公司专业园区孵化器项目 | 专业园区孵化器办公楼建设，总建筑面积3.9万平方米 | 2015.04-2016.10 | 28464 | 668 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 78 | 中牟县中医院新院建设项目 | 占地91亩，总建筑面积8万平方米，建设住院部、综合楼等及配套设施。 | 2016.01-2017.07 | 27994 | 15500 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 79 | 郑州市民族医院 | 位于管城区果园路以南，滨河路以北，魏庄西街以东，银莺路以西，总建筑面积59611.42m2，设置床位499张。 | 2016.01-2017.12 | 27000 | 10000 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 80 | 郑州一中分校 | 中原新区金龙路南、金马路北、常州路东、玉祥路西街区，占地面积149886平方米，建设规模60个教学班，计划建筑面积7.5万平方米。 | 2016.06-2017.12 | 25000 | 15000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 81 | 省消防总队灾害应急救援特勤支队 | 占地180亩，主要建设营房、综合训练塔、训练场、体育场、建筑物倒塌火灾事故模拟等训练设施、车库和仓库等。 | 2014.10-2019.01 | 21200 | 5050 | 是 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 82 | 郑州第八人民医院项目 | 上半年完成土地征收、地质、文物勘探等工作，7月份开工建设，年底主体框架完工。 | 2016.01-2017-12 | 21000 | 8000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 83 | 陇海汽车站项目 | 位于紫荆山路以东、陇海路以南、南仓街以北、翠园小区以西区域，占地地面积71亩，总建筑面积3.7万平方米，计划10月份完成控规批复，11月份启动征收工作。 | 2016.01-2018.12 | 20000 | 2000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 84 | 河南省曲剧、话剧院项目 | 项目位于南泰路北、金水河东、地泰路西、鼎盛大道南，占地面积73亩。 | 2016.12-2018.12 | 15000 | 3000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 85 | 科教园区市民服务中心 | 渔场路和鸿业路东南角，占地面积10亩。 | 2016.10-2016.12 | 15000 | 3000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 86 | 惠济区市民服务中心 | 项目位于新城路和清华园路交叉口西200米，占地42.6亩，总建筑面积4.6万平方米，其中地下2万平方米，地上2.6万平方米。 | 2016.07-2018.12 | 15000 | 2000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 87 | 中牟县教体局晨阳路学校建设项目 | 新建54班九年一贯制学校，总建筑面积4万平方米，主要建设教学及教学辅助用房、配套建设运动场、景观绿化、道路、变电设备等。 | 2016.01-2016.06 | 14000 | 14000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 88 | 第二社区中小学 | 位于新村大道南侧、文化路东侧，占地面积120亩，主要建设教学楼、实验楼及配套设施。 | 2016.10-2017.08 | 12500 | 3500 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 89 | 郑州海嘉国际双语学校 | 占地98亩，总建筑面积2.5万㎡，主要建设教学楼，用于幼儿园、小学、中学使用，办学规模为48个教学班，规划在校学生约为1140人。 | 2016.11-2019.12 | 12000 | 5000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 90 | 停车场建设 | 新改（扩）建停车场4座，新增停车泊位5000个。 | 2016.01-2016.12 | 10000 | 10000 | 否 | 新开 |
|  | 三 | 村庄搬迁、安置社区项目 |  |  |  |  |  |  |
| 惠济新区 | 91 | 东赵合村并城项目 | 项目总建筑面积270万平方米，主要建设住宅、商务写字楼、高档商业中心、星级酒店、文化休闲中心及其他配套设施等。 | 2015.06-2020.12 | 850000 | 75000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 92 | 固城城中村改造项目 | 项目总占地1790亩，总建筑面积约138.8万平方米。其中开发建筑面积89.5万平方米，安置建筑面积共计37.6万平方米，商业体量共计11.7万平方米。 | 2016.06-2020.13 | 850000 | 23000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 93 | 贾河村安置区 | 项目位于开元路北、江山路东，总建筑面积63万平方米。 | 2016.03-2019.03 | 753000 | 30000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 94 | 胖庄村城中村改造 | 项目总建筑面积约120万平方米。 | 2016.12-2022.06 | 500000 | 30000 | 否 | 新开 |
| 惠济新区 | 95 | 杜庄村城中村改造项目 | 总建筑面积117万平方米，主要建设住宅、商业及配套设施等。 | 2016.08-2019.12 | 450000 | 2000 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 96 | 起步区安置区项目 | 杭州路东、郑上路南、南水西路西、富春路北；项目用地面积651亩，建设用地面积约343亩，地上建筑面积约80万平方米。 | 2015.03-2017.09 | 345000 | 120000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 97 | 锦荣商贸城改造项目 | 该项目位于东三马路、熊儿河以西、陇海路、德成街合围区域，占地面积170亩，总建筑面积36万平方米。 | 2016.01-2018.12 | 330000 | 10000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 98 | 新区第二社区建设项目 | 位于新村大道南侧、文化路东侧，总建筑面积105万㎡，一期8栋高层，二期25栋高层安置房，主要安置高千庄和黄帝故里居民。 | 2013.12-2017.06 | 320000 | 120000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 99 | 桐树王片区安置区项目 | 新田大道以东、陇海路以南、西四环以西、石武高铁以北。用地面积约505亩，建设用地面积约430亩，地上建筑面积约90万平方米。 | 2014.03-2017.03 | 315000 | 100000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 100 | 苏庄、八郎寨安置区建设项目 | 2016年12月一期工程共11栋楼，竣工；二期工程共18栋楼，主体封顶，楼内土建及安装工程基本完成；三期工程共19栋楼，主体封顶。 | 2014.01-2016.12 | 310000 | 100000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 101 | 下坡杨城中村改造项目 | 总建筑规模94.3万㎡，公共设施4.3万㎡，经济适用房6.6万㎡，商住83.4万㎡ | 2013.02-2017.12 | 300000 | 36000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 102 | 马庄西黄刘合村并城项目 | 位于花园路西、北四环两侧，总占地837.5亩，总建筑面积111.7万平方米。 | 2014.03-2017.12 | 290000 | 45000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 103 | 十八里河城中村改造项目 | 总体计划：一期安置房28万平方米达到竣工验收标准，二期安置房33万平方米开工建设，二期土地挂牌出让（开发区）。 | 2015.01-2017.12 | 286700 | 90000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 104 | 岗李合村并城项目 | 项目位于天轩街东、天英街西、绿城路南、绿荫路北，总建筑面积32.45万平方米。 | 2015.03-2017.12 | 276000 | 30000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 105 | 新庄花王合村并城项目 | 项目位于丰茂街东、天山路西、绿源路南、绿环路北，总占地391亩，总建筑面积33万平方米。 | 2015.03-2017.12 | 267000 | 40000 | 否 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 106 | 健康城核心区安置区修建项目 | 对2015年已完成村庄拆迁的2402户群众及正在拆迁的1140户群众进行安置房修建工程，同时考虑2016年新拆迁村庄约4766户群众的安置房建设工程。 | 2016.01-2018-10 | 248900 | 150000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 107 | 河村安置房项目 | 该项目位于金城大道以北、杨槐路以东，安置区占地239.8亩，安置面积420000㎡。 | 2015.8-2017.8 | 231335 | 80000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 108 | 华瑞紫韵城紫韵丽园 | 图强路东、支四路北。土地使用权面积40313.51平方米，绿地面积2165.65平方米，拟总建筑面积224202平方米。 | 2015.10-2018.06 | 224201 | 50000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 109 | 白家庄片区拆迁和安置区项目 | 西四环以东、位于晨星路以南、爱民路以西、文韬路以北区域内，建设用地面积约143亩，建筑面积约33.36万平方米，总建筑面积约47.71万平方米。 | 2016.01-2017.12 | 218800 | 5000 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 110 | 中原区桐树王村庄改造项目W-03-1地块 | 金桐路南，玉祥路东，土地使用权面积70591.17平方米，绿地面积21184.41平方米，拟建总建筑面积：287702.92平方米，其中地上建筑面积211702.92平方米、地下建筑面积76000平方米。 | 2015.06-2018.12 | 215777 | 45000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 111 | 华瑞紫韵城紫韵福园 | 站前大道西、次一路北，土地使用面积37756.24平方米，绿地面积1230.85平方米，拟总建筑面积210062平方米。 | 2015.10-2018.06 | 210063 | 50000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 112 | 南五里堡社区城中村改造项目 | 总体计划：安置房主体封顶，达到竣工验收标准。计划年底做好一期安置房回迁准备工作。 | 2014.01-2016.12 | 180000 | 10000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 113 | 三王庄片区安置区项目 | 玉瑞路以东、文博大道以南、玉华路以西、金龙路以北；建设用地面积约300亩，建筑面积约77.8万平方米。 | 2015.10-2017.06 | 180000 | 20000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 114 | 新庄安置房项目 | 该项目位于杨金二街以东、杨金路以北，安置区占地231亩，安置面积321700㎡。 | 2013.6-2017.6 | 162246 | 40000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 115 | 华瑞紫韵城项目 | 郑上南辅道南、站前大道东、土地使用权面积28714.36平方米，绿地面积16957.05平方米，拟总建筑面积161373平方米。 | 2015.10-2018.06 | 161373 | 40000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 116 | 南刘庄安置区项目 | 紫荆山南路东、漓江路北、春晓路东西两侧，建筑面积34万平方米。 | 2016.01-2018.12 | 159800 | 50000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 117 | 郭家咀铁三官庙安置区二期工程 | 项目总规划用地面积114780平方米（合172.17亩），规划总建筑面积45.91万平方米。 | 2015.12-2018.12 | 156000 | 40000 | 是 | 续建 |
| 管城商都新区 | 118 | 十里铺城中村改造项目一期 | 一期安置房32万平方米开工，并完成主体工程60%。 | 2016.01-2017.12 | 150000 | 90000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 119 | 杨槐安置房项目 | 该项目位于金城大道以北、杨槐路以西，安置区占地130.5亩，安置面积200000㎡。 | 2014.7-2016.7 | 149898 | 55000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 120 | 中原区桐树王村庄改造项目E-04-3地块 | 金枝路北，西四环西。土地使用权面积47226.59平方米，绿地面积14172.7平方米。拟建总建筑面积：194632.5平方米，其中地上建筑面积141632.5平方米，地下建筑面积53000平方米。 | 2015.06-2018.12 | 145974 | 35000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 121 | 北录庄安置房项目 | 该项目位于G107以西、石武高铁两侧，安置区占地545.31亩，安置面积230000㎡。 | 2016.3-2018.3 | 144275 | 80000 | 否 | 新开 |
| 荥阳健康园区 | 122 | 健康城核心区村庄拆迁安置项目 | 乔楼、崔庙三个乡镇的樊砦、狮村、项沟等九个行政村共计约4766户的拆迁。 | 2016.01-2018-12 | 143000 | 43000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 123 | 吴庄社区 | 总建筑面积86.4万㎡，主要建设安置房及商品房。 | 2012.03-2017.05 | 141000 | 65000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 124 | 任庄、小金庄安置房项目 | 该项目位于东四环西、鸿宝路北，安置区占地260亩，安置面积240000㎡。 | 2016.3-2018.3 | 136837 | 60000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 125 | 徐庄安置房项目 | 该项目位于杨金四街以东、杨金路以南，安置区占地140亩，安置面积170000㎡。 | 2015.10-2017.10 | 129695 | 55000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 126 | 马林安置房项目 | 该项目位于杨金路以南、马林路以西，安置区占地255亩，安置面积210000㎡ | 2015.7-2017.7 | 120134 | 50000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 127 | 中博集团（原杨庄村）杨庄片区一期 | 确定安置基数，改造方案批复；一期安置房25万平方米开工。 | 2016.01-2018.12 | 117500 | 17000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 128 | 姚店堤安置房项目 | 该项目位于107辅道东、连霍高速北、贾鲁河西、南、鸿宝路南北两侧，安置区占地183亩，安置面积230000㎡。 | 2016.3-2018.3 | 116716 | 57000 | 否 | 新开 |
| 金水科教园区 | 129 | 周庄安置房项目 | 该项目位于迎宾路以东、金城大道以北，安置区占地165亩，安置面积167000㎡。 | 2012.7-2016.12 | 111272 | 40000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 130 | 小贺庄安置房项目 | 该项目位于杨金路北、马林路以西，安置区占地150亩，安置面积176000㎡。 | 2013.9-2016.9 | 110632 | 50000 | 否 | 续建 |
| 新密新区 | 131 | 锦绣社区安置房项目 | 总建筑面积约85.4万平方米， 建设安置房、配套公建（教育园区、养老院、卫生站） | 2014.04-2018.11 | 104102 | 20000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 132 | 大贺庄安置房项目 | 该项目位于杨金路北、马林西路以东，安置区占地160亩，安置面积170000㎡ | 2016.3-2018.3 | 103544 | 50000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 133 | 金岱李城中村改造项目 | 安置房22万平方米全部开工。安置房主体施工完成60%。 | 2016.01-2017.12 | 103400 | 60000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 134 | 大上海城二期 | 总投资 10 亿元，总建筑面积 85000 平方米，集商场、写字楼、街铺、电影院等 为一体的城市综合体。 | 2016.01-2018.12 | 100000 | 3000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 135 | 新区第三社区建设项目 | 位于弘远路东侧、学院路北侧，总建筑面积42.3万㎡，主要建设19栋18层高层商品房和3栋安置房。 | 2013.03-2016.12 | 100000 | 30000 |  | 续建 |
|  | 四 | 城市综合体建设项目 |  |  |  | 2291000 |  |  |
| 中原新区 | 136 | 绿色智慧城市项目 | 项目总占地面积约335.85亩，总投资39亿元人民币。主要建设购物中心、体验式商业街、商务配套和居住配套。 | 2016.06-2018.12 | 3900000 | 100000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 137 | 管城商都新区起步区综合开发项目 | 京广铁路以西、郑新大道以东、南四环以南，十七里河以北（管城商都新区起步区）约4平方公里区域的综合开发。 | 2015.01-2017.12 | 3000000 | 200000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 138 | 郑州百荣项目-百荣投资有限公司 | 项目占地近3000万亩规划总建筑面积1500万平方米，是集众多城市功能于一体的超大型商贸城市综合体。 | 2014.01-2015.12 | 2600000 | 200000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 139 | 金源百荣投资有限公司郑州CSD国际时尚商贸中心 | 占地面积2916亩，地上总建筑面积约400万平方米，投资总额约260亿元，建设集超大型现代批发物流、大型时尚商业、主题娱乐等众多城市功能于一体的城市综合体。 | 2014.03-2019.12 | 2600000 | 400000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 140 | 普罗旺世文化广场建设项目 | 总建筑面积300万平方米，主要建设住宅区、学校、家具世界、环球影视城、奥特莱斯商业中心等。 | 2016.01-2020.12 | 2000000 | 100000 | 是 | 新开 |
| 中牟新区 | 141 | 郑州海昌极地海洋公园项目 | 占地约1200亩，主要建设以“郑州海昌极地海洋公园”为核心，配套星级酒店、商业用房等。 | 2016.08-2017.12 | 1500000 | 30000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 142 | 荆胡城中村改造（泰宏建业国际城） | 项目安置开发土地1173亩，开发规模约275.95万㎡，其中安置量92.99万㎡，开发量182.95万㎡，主要建设住宅、商业、办公、幼儿园、小学、中学。 | 2010.01-2018.12 | 1350000 | 131500 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 143 | 贾寨城中村改造 | 项目占地面积约5000亩，共有17个村民组，1600户，6500余人，总建筑面积约340万平方米。 | 2016.01-2020.12 | 1200000 | 200000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 144 | 绿地滨湖国际城项目 | 项目占地约286亩（含1区、3-8区）共七个地块；预计总投资57.73亿元，总建筑面积约106万㎡，主要建设商办、住宅、公租房、幼儿园及其他公共服务用房。 | 2013.01-2018.08 | 1200000 | 200000 | 是 | 续建 |
| 中原新区 | 145 | 金马凯旋家居CBD项目一期 | 建设内容包括家居采购组团155万平方米；居家生活组团40万平方米；全球家居旗舰组团22万平方米；家居博览组团70万平方米；特色家具展示组团34万平方米；仓储物流、原辅材料组团35万平方米。 | 2012.12-2016.12 | 1100000 | 150000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 146 | 康桥总部基地、星级酒店、住宅建设项目 | 占地200亩，主要建设康桥总部基地、星级酒店、高端住宅。 | 2015.03-2018.06 | 1000000 | 184100 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 147 | 刘砦城中村改造（锦绣山河） | 项目一期占地1783.64亩，规划总建筑面积1818900.36㎡，其中商业办公酒店427174.4㎡，住宅1312818.02㎡，学校78907.94㎡。 | 2011.06-2020.12 | 970000 | 100000 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 148 | 黄岗寺城中村改造（亚星盛世） | 项目规划占地837亩，总建筑面积近400万平方米，主要建设安置小区、高层住宅小区、商住小区。 | 2012.01-2020.12 | 800000 | 160000 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 149 | 冯庄城中村改造（正商城） | 项目总占地面积1161.89亩，项目规划总建筑面积226.119万平方米，规划打造为涵盖住宅、五星级酒店、商业、甲级写字楼、公寓的大型综合体项目。 | 2012.12-2017.12 | 750000 | 9757 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 150 | 金马凯旋家居CBD项目三期 | 项目总占地面积211328.15平方米，总建筑面积89万平方米，主要建设内容包括家居物流中心，商业金融中心，商务办公服务中心等。 | 2014.01-2016.12 | 735000 | 50000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 151 | 高砦城中村改造（长江一号） | 项目由河南省多元投资开发有限公司开发建设，占地398亩，总开发规模约为121万㎡。 | 2013.03-2019.03 | 500000 | 160000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 152 | 惠济锦艺四季城城市综合体建设项目 | 项目位于清华园路东、苏屯路北、鲁河路西、纪元路南，项目占地2500亩，总建筑面积100万平方米，主要建设住宅、商业中心文化休闲中心及其他配套设施等。 | 2015.03-2018.12 | 500000 | 80000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 153 | 金马凯旋家居CBD项目二期 | 项目总建筑面积97万平方米。 | 2014.01-2016.06 | 365000 | 50000 | 是 | 续建 |
| 中原新区 | 154 | 锦艺国际轻纺城项目 | 总占地面积约228亩，总建筑面积约78万平方米，总投资约50亿元。建设专业纺织品批发市场、综合商业、配套用房、现代仓储物流中心，建筑面积90万平方米。 | 2012.11-2017.06 | 360000 | 60000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 155 | 佛岗城中村改造（亚新·橄榄城） | 项目占地900.26亩，主要有安置区和配套商品房区组成，其中 安置区总建筑面积45.47万㎡，商品房总建筑面积91万㎡。 | 2008.12-2016.12 | 325600 | 10000 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 156 | 新田越洋广场酒店商业中心建设项目 | 总建筑面积160万平方米，主要建设酒店、商业中心、办公楼、游乐中心等。 | 2015.04-2018.06 | 300000 | 71884 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 157 | 中原国际宝石博览园建设项目 | 占地350亩，主要建设文化创意产业园、大型商贸聚集体、高品质生态宜居社区三大功能中心。 | 2015.03-2018.09 | 298000 | 34022 | 是 | 续建 |
| 新郑新区 | 158 | 港中旅旅游度假综合体建设项目 | 占地410亩，总建筑面积50万㎡,主要建设五星级国际酒店、力上维景商务广场、四A级温泉度假景区、国际风情小镇、分时度假公寓、会议中心、品牌商业街等。 | 2013.11-2016.12 | 180000 | 50000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 159 | 民安北郡城市综合体三期建设项目 | 项目位于清华园路与开元路交叉口，三期占地396.1亩，主要建设城镇住宅、小学、公园等。 | 2015.10-2018.12 | 180000 | 30000 | 否 | 续建 |
| 新郑新区 | 160 | 新尚集团商业综合体建设项目 | 占地140亩，总建筑面积50万㎡，主要建设大型购物中心、商品交易市场、软件开发中心及招商中心等商务配套和生活配套设施 | 2014.03-2016.06 | 150000 | 45000 | 是 | 续建 |
| 中原新区 | 161 | 中原区桐树王村庄改造 | 西四环以西，金田路以北，土地使用权面积83654.18平方米，绿地面积26351.06平方米，拟建总建筑面积398432.73平方米。 | 2015.08-2018.08 | 143956 | 40000 | 是 | 续建 |
|  | 五 | 产业项目 |  |  |  |  |  |  |
| 二七新区 | 162 | 郑州绿地城项目 | 项目占地395亩，主要建设高端住宅等。 | 2016.07-2019.07 | 2340000 | 230000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 163 | 河南碧桂园·城市广场 | 项目总占地783.83亩，总建面约169万㎡，其中住宅约147万㎡，商业约22万㎡；首期占地约300亩，总建面约38万㎡。 | 2016.03-2018.12 | 1250000 | 200000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 164 | 华特迪士尼郑州中心项目 | 占地总面积约3000亩，主要建设迪士尼行政运营中心、电子商务交易中心、品牌授权管理中心、主题亲子度假村等内容。 | 2016.10-2022.10 | 1000000 | 100000 | 否 | 新开 |
| 中牟新区 | 165 | 建业·华谊兄弟电影小镇建设项目 | 总建筑面积约80万平方米，主要建设华谊电影文化小镇，包括特色影视文化商业街、综合娱乐商业街区、文化特色品牌街区。 | 2016.03-2020.12 | 900000 | 150000 | 是 | 新开 |
| 中牟新区 | 166 | 北京华夏万通地产项目 | 占地800亩，主要建设高层房地产，计划建筑面积70万平方米。 | 2015.08-2018.05 | 500000 | 273530 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 167 | 鑫苑（中国）置业有限公司鑫苑鑫中心 | 项目占地715亩，总建筑面积约81万㎡（其中住宅64万㎡，商业16.1万㎡。 | 2013.12-2018.12 | 450000 | 20000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 168 | 郑州启迪科技城项目 | 总建筑总面积80万平米。包括：企业研发中心、金融孵化器、企业加速器、总部基地及配套设施等。 | 2016.7- 2019.7 | 450000 | 50000 | 是 | 新开 |
| 金水科教园区 | 169 | 西亚斯亚美迪国际软件园 | 总建筑面积60.24万平方米.主要建设高端软件和新兴信息服务产业：软件及应用系统、信息技术服务、网络与信息安全服务等。 | 2016.9-2019.9 | 450000 | 70000 | 是 | 新开 |
| 中原新区 | 170 | 大中原国际汽车物流港项目 | 占地面积870.204亩位，建设立体式汽车文化、汽车展示、汽车销售等，总建筑面积37.3万平方米。 | 2014.12-2017.09 | 400000 | 50000 | 是 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 171 | 万山地质文化产业园项目 | 总投资估算40亿元，占10平方公里，项目建设分为三期，计划5年内完成。 | 2014.4_2018.12 | 400000 | 60000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 172 | 鑫苑名城项目 | 项目土地使用面积约76亩，总建筑面积226082.14平方米。 | 2015.09-2018.02 | 400000 | 60000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 173 | 河南杨金科技外包产业园 | 总建筑面积67.65万平方米，主要建设有外包服务软件及外包信息服务公共平台研发中心、科研孵化器及技术转化中心，园区配套设施等。 | 2015.5-2018.5 | 350000 | 60000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 174 | 万邦农产品物流园二期工程 | 万邦国际农产品物流园二期新增粮油市场、仓库、职工住宿楼建设 | 2015.03-2017 | 320000 | 5529 | 是 | 续建 |
| 新密新区 | 175 | 郑州迅捷服装产业园项目 | 总建筑面积60万余平方米，建设标准化厂房及各种配套设施 | 2015.08-2017.09 | 300000 | 100000 | 否 | 续建 |
| 中牟新区 | 176 | 万邦国际农产品物流城三期建设项目 | 万邦名车汇汽车交易区，占地26000平方米，建筑面积15万平方米，地下停车场、粮油仓储物流交易区等 | 2015.11-2017.8 | 300000 | 239805 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 177 | 康桥溪岸 | 项目建设用地476亩，净地约300亩，总建筑面积约683585㎡主要建设商品房、商业、配套设施公园、学校。 | 2015.06-2018.06 | 280000 | 85000 |  | 续建 |
| 中牟新区 | 178 | 郑州华强文化产业有限公司中华复兴之路建设项目 | 总建筑约160万平方米，主要建设峥嵘岁月、大国之殇、救亡图存、等主题景区，包括场馆建设、旅游配套附属设施、大型主题体验项目、游乐设备及配套公用设施。 | 2016.03-2018.05 | 280000 | 140000 | 是 | 新开 |
| 金水科教园区 | 179 | 金科智汇城一期建设项目 | 总建筑面积120万㎡,建设内容包括总部电子信息服务业、电子信息产业、研发中心、科研孵化器、金融服务、服务外包及信息转化中心等。 | 2016.9 - 2019.9 | 249000 | 75000 | 是 | 新开 |
| 二七新区 | 180 | 二七区凤凰岛高端商务一期项目 | 项目占净地面积约为461亩，总建筑面积约22.52万平方米，建设高端住宅等。 | 2016.01-2016.10 | 240000 | 210000 | 否 | 新开 |
| 管城商都新区 | 181 | “郑州正商中州城”建设项目 | 南三环以南、中州大道两侧，土地使用权面积153380.5平方米,拟建总建筑面积667383.7平方米。 | 2014.01-2017.12 | 200160 | 60000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 182 | 河南榕基信息技术产业研发及生产基地建设项目 | 总建筑面积32万平方米,建设研发中心、营销中心，客服中心等。 | 2016.03-2019.03 | 200000 | 30000 | 是 | 新开 |
| 惠济新区 | 183 | 中部两岸果蔬物流园二期项目 | 项目总征地162.52亩，总建筑面积433768.73平方米，其中地上建筑面积为353116.47平方米。 | 2014.09-2017.06 | 180000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 管城商都新区 | 184 | 郑州绿锦“绿都澜湾桂园”建设项目 | 中州大道与霞飞路交叉口，项目土地使用权面积201343.1平方米，拟建总建筑面积956642.6平方米。 | 2015.01-2018.12 | 177892 | 45000 | 否 | 续建 |
| 二七新区 | 185 | 红星美凯龙国际家居博览中心项目 | 项目占地约220亩，总建筑面积约28.3万㎡，总投资约16亿元，主要建设商业及商务办公。 | 2014.03-2016.03 | 160000 | 5000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 186 | 河南鼎鑫源泸州老窖亚太国窖广场 | 占地77亩，主要建设宾馆、别墅式度假公寓、地下仓库及体验馆。 | 2014.08-2017.03 | 160000 | 10063 | 否 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 187 | 健康文化产业总部基地项目 | 项目位于健康城生命谷北一路与荥泽西一路交叉口西北侧，用地面积197.18亩，该项目集合了健康养生、医学器械技术研发、生物制药和干细胞技术研究、医药物流等相关产业。 | 2015.9-2017.12 | 160000 | 12000 | 否 | 续建 |
| 新密新区 | 188 | 河南中金汇仁公司的服装孵化园项目 | 项目总建筑面积约47万㎡。建设服装加工企业标准化厂房、办公及配套设施等。 | 2014.05-2017.05 | 160000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 新密新区 | 189 | 风尚企业芯城创新产业园项目 | 总建筑面积25万㎡，其中拟建21栋五层标准化厂房约23.5万平方米。 | 2016.01-2017.12 | 160000 | 80000 | 是 | 新开 |
| 中牟新区 | 190 | 雁鸣湖站综合开发项目 | 总建筑面积41万平方米，依托郑开城铁雁鸣湖站，对周边土地进行“一站一城”土地综合开发。 | 2016.01-2020.12 | 155759 | 88349 | 是 | 新开 |
| 新密新区 | 191 | 河南省华亿绿色建材园项目 | 建筑面积约23万平方米，年产20万吨保温砂浆和1500万平方米（改性EPS）保温板 | 2016.06-2017.12 | 150000 | 30000 | 是 | 新开 |
| 二七新区 | 192 | 郑州奥马投资大厦 | 项目占地约160亩，总建筑面积约35万㎡，总投资约15亿，主要建设：商业、住宅。 | 2014.06-2019.06 | 150000 | 30000 | 否 | 续建 |
| 新密新区 | 193 | 郑州锦荣服装创意园二期项目 | 总建筑面积41万余平方米，建设多功能通用服装加工标准化厂房和个性化服装加工厂房定制及各种配套设施 | 2015.10-2016.12 | 150000 | 40000 | 是 | 续建 |
| 惠济新区 | 194 | 三全食品综合基地续建项目 | 项目位于天河路西、胖庄路东、总占地约194亩，总建筑面积22万平方米，主要建设生产车间、冷冻仓库、原料库、科研中心及销售中心等。年产速冻米面食品40万吨。 | 2016.10-2018.12 | 150000 | 50000 | 否 | 新开 |
| 二七新区 | 195 | 天地和苑项目 | 项目地块净开发用地面积约176亩，地块最终面积以国土部门测量为准。项目总投资约15亿元人民币。 | 2015.09-2019.08 | 150000 | 60000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 196 | 河南省地理信息导航产业园 | 建设总面积45万平方米，主要建设测绘高新技术装备研发与生产中心、地理信息获取中心、中西部卫星遥感应用中心GIS研发中心等。 | 2016.9-2019.3 | 150000 | 70000 | 是 | 新开 |
| 管城商都新区 | 197 | 河南永威永威城枫香庭东、西院项目 | 新州路南、青山路东，项目土地使用权面积106743.8平方米，拟建总建筑面积520425.9平方米。 | 2015.01-2018.12 | 140000 | 20000 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 198 | 瑞驰有限公司毛皮深加工项目 | 占地面积756亩（净面积595亩），分两期建设，总建筑面积50万平方米，年产约1500万双高档毛皮休闲鞋、100万只高档女士手袋挎包、20万套高档毛皮和皮革服装。 | 2015.03-2017.06 | 140000 | 35000 | 是 | 续建 |
| 新密新区 | 199 | 中澳物流现代服饰鞋业物流总部基地 | 总建筑面积40万平方米，建设标准化厂房、配套设施等建筑物；服饰鞋业流通加工中心、仓储中心、总部商务服务中心等7大功能模块。 | 2015.07-2016.12 | 125000 | 20000 | 是 | 续建 |
| 荥阳健康园区 | 200 | 欧安博恩医疗养老社区项目 | 占地350亩，项目建成后集合：老年养老中心、医疗中心、体检中心、康复疗养中心、老年文化产业及配套中心等。可吸引6000位老人长期居住。 | 2015.7-2017.12 | 120000 | 20000 | 是 | 续建 |
| 惠济新区 | 201 | 建业运河上苑 | 项目位于绿源路南、天意街东，总占地149亩，总建筑面积25.9万平方米，主要建设住宅、商业等。 | 2015.03-2017.09 | 120000 | 40000 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 202 | 河南国美仓储项目 | 建设单位为河南中原四季水产物流港股份有限公司，总建筑面积42万平方米，。 | 2015.07-2016.12 | 120000 | 50000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 203 | 中都电子信息产业园 | 总建筑面积约64万平米，建设企业总部办公区、科研孵化区、多功能配套区等。 | 2014.9-2017.9 | 120000 | 60000 | 是 | 续建 |
| 中牟新区 | 204 | 河南国能电池大容量高性能磷酸铁锂力电池生产项目 | 大容量高性能磷酸铁锂动力电池生产项目占地138亩,建筑面积78600 m2,主要建筑包括办公楼、生产厂房、宿舍、综合动力站等。 | 2015.11-2016.10 | 120000 | 76374 | 否 | 续建 |
| 中原新区 | 205 | 中国中部纺织服装品牌中心项目 | 占地面积110亩，建筑面积32万平方米品牌服装展示，销售，家纺产品批发零售于一体的大型商业综合体。 | 2013.02-2017.06 | 112000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 新密新区 | 206 | 工信华鑫大型环保设备生产及总装基地建设项目 | 总建筑面积14.01万平方米，年总装环保设备840套 | 2014.02-2016.12 | 112000 | 60000 | 是 | 续建 |
| 惠济新区 | 207 | 郑州（国际）汽车交易中心一期建设 | 项目位于旧机动车交易服务大厅、机动车检测大厅、机动车安全检测车间、机动车标牌安装车间、二手车展厅等，设置交易车位8000个。 | 2016.04-2018.04 | 110000 | 33000 | 否 | 新开 |
| 新郑新区 | 208 | 新尚莫奈水庄园房地产 | 位于学院路南侧、临近轩辕湖公园，主要建设14栋高层住宅及30栋多层住宅，总建筑面积35万㎡ | 2014.05-2017.12 | 110000 | 60000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 209 | 金科•智汇谷建设项目（上海交大中原研究院） | 总建筑面积27.2万平方米，主要建设技术研发、成果转化、技术转移、人才培训、产业化管理、项目引进等综合管理平台，同时建设10个以上研究中心或实验室； | 2016.6-2018.8 | 102900 | 50000 | 是 | 新开 |
| 新密新区 | 210 | 万力实业发展有限公司仓储物流园 | 总建筑面积38万平米，建设生产服务型现代化多功能物流中心 | 2015.04-2016.12 | 100000 | 10000 | 否 | 续建 |
| 管城商都新区 | 211 | 开元寺复建项目-少林实业有限公司 | 项目位于管城商都新区南曹乡野曹村，占地235亩，复建唐开元寺。一期约40万平方米。 | 2015.01-2016.12 | 100000 | 20000 | 否 | 续建 |
| 金水科教园区 | 212 | 中美合作生物医药科研基地 | 总建筑面积16万平方米，建设一个集药物研究（临床前、临床）中心、医药中试中心、动物实验中心、新型医疗设备研究中心、生物技术应用研究中心为一体的生物医药科研 | 2016.9-2019.9 | 100000 | 20000 | 否 | 新开 |
| 中原新区 | 213 | 中机六院 | 总占地面积189亩，总建筑面积约15.8万平方米，建设研发中心及国际学术信息交流中心 | 2015.06-2017.06 | 100000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 214 | 河南网商园电子河南网商园 | 项目占地约220亩，总规划建筑面积5.2万平方米，总投资50000万元，建设电子商务公共服务平台、淘宝网体验中心、备容纳150余户规模化网商企业进驻的能力。 | 2013.01-2015.12 | 100000 | 30000 | 是 | 续建 |
| 二七新区 | 215 | 康桥悦岛 | 项目占地194亩，总建筑面积约288664.3㎡，主要建设内容商品住宅，局部底商，商业业态以餐饮、零售为主。 | 2014.10-2017.10 | 100000 | 32880 | 否 | 续建 |
| 惠济新区 | 216 | 国龙物流 | 项目占地约220亩，总建筑面积20万平方米，主要建筑有办公楼、交易中心、综合服务中心、仓储、商务酒店等。 | 2015.05-2018.05 | 100000 | 50000 | 是 | 续建 |