金水区人民政府

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，金水区建设中小学校项目7个，其中新建1所九年制学校、1所中学、1所小学，改扩建1所九年制学校、1所中学、2所小学；拟投入使用项目5个，其中新建1所初中、2所小学，改扩建1所九年制学校、1所小学。截至目前，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 马李庄小学 | 国泰北路黄家庵北路东南角 | 24个教学班 | 2019年9月 | 最高限价评审 |
| 金水一中 | 景怡路马头岗中街西北角 | 30个教学班 | 2019年3月 | 基础施工 |
| 景怡路学校 | 景怡路马林西路东南角 | 42个教学班 | 2019年9月 | 最高限价评审 |
| 龙门实验学校 | 魏河北路宏康路西南角 | 新增36个教学班 | 2018年7月 | 竣工 |
| 纬五路第二小学 | 纬五路政四街交东北角 | 新增36个教学班 | 2019年10月 | 采购请示 |
| 新柳路小学 | 花园路三全路西300米路北 | 新增24个教学班 | 2019年12月 | 完成招标采购 |
| 七十六中 | 花园路国基路南300米路东 | 新增20个教学班 | 2019年10月 | 方案设计 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 长安路小学 | 长安路龙门路东南角 | 36个班 | 2019年8月 | 室外场地及管网施工 |
| 金桂小学 | 桂圆南街龙源北街东北角 | 24个班 | 2019年8月 | 室外场地及管网施工 |
| 少林路中学 | 少林路长安路东南角 | 48个班 | 2019年8月 | 室外场地及管网施工 |
| 龙门实验学校 | 魏河北路宏康路西南角 | 新增36个教学班 | 2019年8月 | 竣工 |
| 新柳路小学 | 花园路三全路西300米路北 | 新增24个教学班 | 2019年12月 | 完成招标采购 |

敬请监督。

项目联系人： 李 智    咨询电话：13298159595

金水区人民政府

2019年6月13日