**郑州高新区管委会**

**2019年中小学校建设工作情况通报**

2019年，高新区新建学校3个；拟投入使用学校2个。截至目前，具体进展情况如下：

|  |
| --- |
| **2019年建设项目** |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 郑州中学附属小学玉兰街校区 | 郑州高新区玉兰街以北、月桂路以西 | 30个班 | 已开工 | 主体施工 |
| 郑大附小（大里小学） | 国槐街北、春藤路东 | 48个班 | 已开工 | 主体施工 |
| 郑州市科创学校小学部（原化肥西路小学） | 电厂路东、希望路南 | 36个班 | 已开工 | 主体施工 |
| **2019年拟投入使用项目** |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 锦和苑小学 | 黄杨街北、锦和中路西 | 24个班 | 2019年9月 | 室内外粉刷及水电安装 |
| 万科城小学西校区 | 黄兰路西、杜兰街北 | 36个班 | 2019年4月 | 已竣工移交 |

敬请监督。

项目联系人：李伟凡 咨询电话：67896751

郑州高新技术产业开发区管委会

 2019年 6月13日