郑州经济技术开发区管理委员会

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，经开区建设中小学校项目3个，其中新建2所初中、1所小学；拟投入使用项目2个，其中新建2所小学。截至目前，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 外国语学校 | 经开十八大街与经南八路交汇处东南角 | 设48个班 | 1月 | 一期完工 |
| 育才中学 | 经开二十一大街与经南十一路交汇处东南角 | 设36个班 | 9月 | 施工招标 |
| 滨河二小 | 经开十八大街与经南十二路交汇处东南角 | 设36个班 | 6月 | 主体施工 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 瑞绣小学 | 经开二十二大街与经南三路交汇处西北角 | 设36个班 | 8月 | 投入使用 |
| 泰和小学 | 第五大街与经北一路交汇处东北角 | 设24个班 | 8月 | 投入使用 |

敬请监督。

项目联系人： 柳洪亮        咨询电话：0371-55967727

郑州经济技术开发区管理委员会

2019年8月29日