2020年省重点民生实事

教育项目8月份进展情况报告

2020年，教育工作列入省政府重点民生实事项目一项：新建600套教师周转宿舍，2020年年底前完工或交付使用。全年计划安排654套，进展情况如下：

截至目前，主体施工134套，装饰施工258套，完工224套,交付使用38套，完工率80%。其中：

中牟县240套，主体完工240套，完工率100%。

登封市24套，主体完工24套，完工率100%；

新郑市176套，基础施工40套，主体施工48套，主体完工88套，完工率50%。

新密市214套，主体施工46套，主体完工168套，完工率78.5%。

市教育局

2020年8月28日