二七区人民政府

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，二七区建设中小学校项目3个，其中新建1所初中、2所小学；拟投入使用项目5个，其中1所初中、4所小学。截止目前，具体进展情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年建设项目** | | | | |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 二七区实验中学 | 人和路与汉江路交叉口西南角 | 设36个班 | 已开工 | 主体框架施工 |
| 二七区长江东路四小 | 长江东路与祥云路交叉口东南角 | 设30个班 | 已开工 | 主体框架施工 |
| 二七区长江东路五小 | 碧云路与漓江路交叉口东南角 | 设24个班 | 已开工 | 主体框架施工 |
| **2019年拟投入使用项目** | | | | |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 二七区南岗路中学 | 杏园路与豫一路交叉口东北角 | 设24个班 | 8月 | 装饰安装施工 |
| 二七区大学路四小 | 望桥路与芦庄路交叉口西北角 | 设36个班 | 8月 | 一期竣工，二期主体施工 |
| 二七区盛安路小学 | 盛安路与同心路交叉口西北角 | 设36个班 | 8月 | 基本竣工 |
| 二七区杏园路三小 | 南岗路芦庄路交叉口西北角 | 设36个班 | 8月 | 装饰安装施工 |
| 二七区凤鸣路小学 | 同舟路与樱桃路交叉口西北角 | 设36个班 | 8月 | 装饰安装施工 |

敬请监督

项目联系人：冯建国 咨询电话：61177728

郑州市二七区人民政府

2019年6月13日