惠济区人民政府

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，惠济区建设中小学校项目6个，其中新建3所初中、3所小学；拟投入使用项目5个，其中新建1所九年制学校、2所初中、1所小学，改扩建1所小学。截至8月29日，具体进展情况如下：

| 2019年建设项目 |
| --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 郑州市实验初级中学 | 固城路、苏屯路交叉口东北角 | 36个班 | 10月 | 评审造价 |
| 新苑路小学 | 新苑路南，固城路西，苏屯路北 | 48个班 | 10月 | 准备招投标 |
| 新城路中学 | 新城路与新西街交叉口西北角 | 48个班 | 10月 | 施工图设计 |
| 第九初级中学 | 纪元路南、鲁河路东、香苑路北、固城路西 | 42个班 | 3月 | 主体施工 |
| 兴隆铺小学 | 粮食路东、兴隆铺路南 | 36个班 | 10月 | 评审造价 |
| 岗李小学 | 天轩街与绿荫路交叉口 | 36个班 | 10月 | 评审造价 |
| 2019年拟投入使用项目 |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 河南省体育中心九年一贯制学校 | 长柳路北侧、流云路东侧 | 36个班，其中小学24班、初中12班 | 8月 | 投入使用 |
| 外国语中学 | 新苑路以南，苏屯路以北，贾河路以东，鲁河路以西 | 48个班 | 11月 | 主体施工 |
| 第八初级中学 | 清华园路与开元路交叉口西南角 | 36个班 | 11月 | 主体施工 |
| 新城路小学 | 新城路与新西街交叉口西南角 | 36个班 | 11月 | 主体施工 |
| 花园口小学 | 惠济区花园口小学院内 | 增14个班 | 6月 | 投入使用 |

敬请监督。

项目联系人：宋全林            咨询电话：63639790

惠济区人民政府

2019年8月29日