附  件

郑州市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案主要任务

| 类 别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结 构调整 | 淘汰落后产能 | 化解煤炭过剩产能 | 2017年12月底前 | 关闭煤矿2家，淘汰产能30万吨。 |
|  | “散乱污”企 业治理 | 完成“散乱污”企业清 理整顿工作 | 2017年9月底前 | 整治取缔“散乱污”企业6963家，其中，整治提升3164家，取缔关停3799家。 |
| 工业深 度治理 | 重点行业升级 改造 | 实施无组织排放专项治理 | 2017年采暖季前 | 完成火电、钢铁、水泥、化工、砖瓦窑、燃煤锅炉、有色行业提标改造，对物 料（含废渣）运输、装卸、储存、转移、输送以及生产工艺过程等全面实施无 组织排放控制措施。 |
|  | VOCs 专项治理 | 实施重点工业行业 VOCs 专项治理 | 2017年9月底前 | 完成324家VOCs企业治理，其中化工企业7家，涂装企业204家，包装印刷企业35家，汽修企业78 家。 |
|  | 实施排污许可 | 完成重点行业企业排污 许可证核发 | 2017年12月底前 | 2017年6月底前，完成火电行业排污许可证发放；2017年10月底前，完成水泥、钢铁等行业排污许可证发放；2017 年 12 月底前，完成铜铅锌冶炼、电解铝、原料药制造、农药等行业排污许可证核发。 |
| 清洁 取暖 | 散煤治理 | 开展“电代煤”、 “气代煤”工程 | 2017年10月底前 | 完成城市建成区及以外区域和县城的燃煤替代工作，集中供热覆盖区域内的实 施集中供热，完成气代煤、电代煤8万户。 |
|  |  | 全面实施洁净型煤替代 散煤 | 2017年10月底前 | 完成9个洁净型煤生产仓储供应中心、55个配送网点建设。 |
|  | 锅炉治理 | 淘汰燃煤锅炉 | 2017年10月底前 | 10蒸吨及以下供热燃煤锅炉拆除或改造（共279台、1181蒸吨）。全面取缔燃煤茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉。 |
|  | 集中供暖 | 全面提高集中供暖率 | 2017年10月底前 | 城市建成区集中供热普及率达到80%以上。 |

| 移动源 | 优化运输结构 | 提高铁路运输比例 | 2017年10月底前 | 新力电力公司铁路运输比重从50%提高至60%。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提高新车准入 门槛 | 大力推广新能源汽车 | 2017年12月底前 | 积极推广应用混合动力和纯电动等新能源汽车，新增公交、出租等营运车辆清 洁能源使用率达到100%。 |
|  |  | 提高柴油车排放标准 | 2017年7月1日起 | 重型柴油车全面实施国五标准。 |
|  |  |  | 2018年1月1日起 | 轻型柴油车全面实施国五标准。 |
|  | 油品质量提升 | 加快油品质量升级和 监管 | 2017年10月1日起 | 禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油。严厉打击制售劣质油品行为， 加强成品油经营站（点）抽检。 |
|  | 油气回收 | 油气回收装置使用监管 | 全年 | 加强油气回收设施监管，开展专项检查和抽查，保证油气回收设施正常使用， 油气综合回收效率达85%以上。年销售汽油量大于5000吨的43家加油站加快安装油气回收在线监测设备，严格加油站油气回收设施使用监管。 |
|  | 环境监管 | 加大高排放车和车用尿 素监管 | 2017年6月底前 | 市内高速公路、国道和省道沿线的加油站（点）均须销售符合产品质量要求的 车用尿素。 |
|  |  |  | 2017年12月底前 | 配置固定式遥感监测设备10台,移动式遥感监测设备5台，覆盖高排放车辆通 行的主要道口。2017年9月底前，现有遥感监测设备与环境保护部和省环保厅 实现三级联网；2017年12月底前，新安装设备实现三级联网。 |
| 面源 治理 | 扬尘管控 | 建筑施工扬尘综合整治 | 全年 | 严格按照建筑施工“六个百分之百”标准，全市建筑工地扬尘整治达标率达到 100%。 |
|  |  | 强化施工工地扬尘管控 | 2017年9月底前 | 规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部 门联网。 |
|  |  | 加强道路扬尘综合整治 | 全年 | 中心城区主干道、高架道路机械化清扫冲洗率达到 100%，增加道路冲洗保洁频次；逐步提高次干道和背街小巷的机械化清扫率；严格实施城区道路“以克论净”考核。 |
|  | 秸秆焚烧 | 严禁秸秆露天 焚烧 | 全年 | 全面禁止秸秆露天焚烧。建立秸秆禁烧网格化监管机制，加强督导检查，建立 问责、通报、曝光机制。 |
|  | 禁放烟花爆竹 | 强化烟花爆竹禁限燃放 管控 | 全年 | 在主城区范围内，全年禁止燃放任何种类的烟花爆竹。 |
|  | 矿山整治 | 强化露天矿山综合治理 | 2017年9月底前 | 取缔关闭违规露天矿山，污染治理不规范、排放不达标的露天矿山停产整治。 |

| 错峰 生产与 运输 | 实施重点行业 生产调控 | 重点行业错峰生产 | 采暖季 | 建材、钢铁、铸造、火电、电解铝等行业严格落实错峰生产要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 错峰运输 | 推进重点企业错峰运输 | 全年 | 启动红色、橙色预警时，涉及大宗物料运输的重点工业企业货物公路运输量减 少50%以上。 |
| 重污染 天气 应对 | 应急预案 | 完善重污染天气 应急预案 | 2017年9月底前 | 完成重污染天气应急预案修订，各部门各单位要根据预案要求制定落实措施， 各工业企业要根据各自实际制定实施方案。 |
|  | 预报预警 | 加强预报、预警 能力建设 | 2017年10月底前 | 加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，及时发布预警 信息，建成区域传输监控预警系统。 |
| 基础能 力建设 | 组分网建设 | PM2.5手动采样和组分分析 | 全年 | 每5天进行一次 PM2.5 手动采样，重污染期间加密至每天一次采样，并进行化学组分分析。 |
|  | 源排放清单 编制 | 编制大气污染源排放清单 | 2017年9月底前 | 完成2016年大气污染源排放清单编制，通过环境保护部验收。 |
|  | 颗粒物来源 解析 | 开展 PM2.5 来源解析 | 2018年3月底前 | 基于组分观测结果完成全年和4个季节的PM2.5源解析。 |