郑应急〔2023〕89号

郑州市应急管理局

关于进一步加强汛期尾矿库专项整治工作的

通知

各相关县（市）应急管理局：

为进一步加强尾矿库安全风险治理，强化安全生产责任落实，确保尾矿库安全度汛，根据《河南省应急管理厅关于进一步加强汛期尾矿库专项整治工作的通知》（豫应急办〔2023〕65号）文件精神，现就进一步加强全市汛期尾矿库专项整治工作通知如下：

一、全面开展风险研判

全市4座尾矿库企业要在2022年工作基础上，一个系统一个系统“过筛子”、一个环节一个环节找漏洞、一个问题一个问题抓落实，细化完善“一库一策”安全风险管控方案，逐个明确风险管控责任部门和责任人，制定并落实管控措施，形成“1+323”专项治理方案，确保风险管控到位。

二、加强汛前责任公示

严格落实三级库长包保责任，逐库明确包保责任人信息，于汛期前在主流媒体公示到位。对照《关于加强汛期尾矿库包保责任落实的通知》要求，三级库长要认真开展隐患排查、坝体巡查、数据核查、风险复查、应急演练、值班值守、会商研判等汛期“十个一”重点工作。按照《非煤矿山安全风险分级监管办法》逐库研判安全风险等级，明确日常监管主体，并在主流媒体公示到位。

三、强化在线系统运用

强化尾矿库在线监测预警系统运用，确保系统正常运行。汛期要加密视频抽查频次，加强线上巡查与线下核查的有机结合，做到有警必查、闭环处置，确保问题第一时间处置到位。要加快推进在线监测系统升级，提升系统功能，强化信息化监测预警预报。进行闭库施工未联网的尾矿库，要加强坝体和排洪系统人工巡查，发现异常及时处置。

四、深入开展隐患排查

各尾矿库企业要组织技术力量全面开展隐患排查治理，坝体、排洪系统、安全监测预警系统等关键环节要重点检查，形成隐患排查治理台账，建立“隐患、整治、责任”清单，强化隐患整改。对排查发现的重大事故隐患，企业主要负责人要跟踪督办，按照“五落实”要求，逐一整改销号，主汛期前要完成整改。

五、常态化开展应急演练

各尾矿库企业要建立出现事故征兆立即停产撤人制度，立足于早、着眼于防，常态化开展汛前应急演练，“头顶库”要加强与属地政府和下游居民的联合演练，及时总结评估，完善应急避险预案，切实提高从业人员应急意识和应急处置能力。

六、组织开展专项培训

各县（市）要坚持条块结合，结合非煤矿山综合整治、重大事故隐患排查治理等行动，组织对执法检查人员和三级库长开展汛期安全隐患知识培训，切实提高监管执法人员和三级库长发现问题和解决问题的能力水平。

七、开展一轮全覆盖检查

各县（市）要对照《尾矿库重大事故隐患判定标准》明确的19类重大事故隐患，于主汛期前，逐库分级开展一轮次全覆盖安全检查，建立重大事故隐患销号整改台账，发现企业重大事故隐患避而不查、查而不改的，要顶格处罚，切实整治一批违法企业、惩处一批违法人员、查处一批违法行为，保持打非治违高压态势。市应急局将对重点尾矿库进行抽查检查，对各地工作情况开展专项督导，对工作开展不到位、工作不扎实地区进行督办，推动巩固提升工作成效。

各县（市）应急管理部门要高度重视、精心组织、倒排工期，于6月25日前全面完成上述七项重点工作。同时要明确专人，定期调度，每周报送工作进展，于7月10日前报送工作开展情况和典型案例。

联系人：宋国防 联系电话：67182281

附件：加强汛期尾矿库安全生产工作周调度表

2023年6月20日

附件：

加强汛期尾矿库安全生产工作周调度表

填报单位： 填报日期：

辖区尾矿库数量（个）	已细化完善“一库一策”方案尾矿库数量（个）	企业自查自改隐患情况	应急演练情况	执法检查情况
隐患数量（条）	已整改数量（条）	重大事故隐患排查数量（条）	重大事故隐患整改数量（条）	已开展应急演练（库次）	“头顶库”联合开展演练（库次）	未开展演练数量（库次）	检查尾矿库数量（库次）	查处隐患数量（条）	查处重大事故隐患数量（条）	立案处罚情况	隐患整改情况
立案起数（起）	处罚金额（万元）	责令停产（座）	已完成整改数量（条）	其中重大事故隐患已完成整改（条）
填表人： 联系方式：

（信息公开形式：主动公开）

郑州市应急管理局办公室 2023年6月20日印发