附件1

2016年生态廊道建设任务表

| 序号 | 名称 | 起止点 | 长度（公里） | 绿地面积（万平方米） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场高速 | 陇海铁路—收费站 | 25 | 371 | 郑州航空港经济综合实验区、郑州经济开发区、管城回族区、新郑市 |
| 2 | 郑机城铁 | 郑州东站—新郑机场 | 40 | 800 | 郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、新郑市 |
| 3 | 陇海快速路西段 | 西三环—荥阳界 | 9.8 | 96 | 中原区 |
| 4 | 郑新路北段 | 宇通转盘—南四环 | 1.5 | 10.5 | 管城区 |
| 5 | 京广快速北延 | 北三环—天河路 | 4.5 | 30 | 惠济区 |
| 6 | 北三环东延 | 107辅道-东四环 | 2.5 | 9 | 郑东新区 |
| 7 | 京广快速南延 | 南三环—石武高铁南 | 3.2 | 21 | 二七区 |
| 8 | 江山路 | 北三环—连霍高速 | 3.5 | 25 | 惠济区 |
| 合计 | 8条 |  | 90 | 1362.5 |  |

附件2

| 已建成生态廊道内29处自行车道、游路断点贯通任务表 |
| --- |
| 序号 | 生态廊道道路名称 | 游路 | 自行车道 | 责任单位 |
|  |  | 未贯通具体位置 | 方向 | 未贯通原因 | 未贯通具体位置 | 方向 | 未贯通原因 |  |
| 1 | 西四环 |  |  |  | 杭州路口，长60米 | 北侧 | 原磷肥厂高压罐未拆迁到位 | 中原区 |
| 2 | 航海西路 |  |  |  | 罗寨村口西侧与二七区对接部分； | 西侧 | 双方设计不对接 | 中原区 |
| 3 | 西三环 |  |  |  | 西三环陇海铁路桥两侧，长400米 | 双侧 | 陇海铁路桥施工占用 | 中原区 |
| 4 | 西三环 |  |  |  | 湖光苑北门向北200米 | 西侧 | 建筑物阻挡 | 中原区 |
| 5 | 西三环 |  |  |  | 西三环航海路向北，长220米 | 西侧 | 养老院围墙拆迁不到位 | 中原区 |
| 6 | 西三环 |  |  |  | 西三环长江路北，长50米 | 西侧 | 中国石化拆迁不到位 | 中原区 |
| 7 | 西三环 |  |  |  | 西三环云梦山庄，长250米 | 西侧 | 云梦山庄围墙拆迁不到位 | 中原区 |
| 8 | 中原西路 |  |  |  | 中原西路杏湾路口东 | 双侧 | 人防建筑公司属地拆迁不到位 | 中原区 |
| 9 | 中原西路 |  |  |  | 中原西路开封有一楼向西 | 北侧 | 柿园村及须水派出所拆迁不到位、阻工 | 中原区 |
| 10 | 中原西路 |  |  |  | 郑州一中对面 | 南侧 | 施工渣土占压 | 中原区 |
| 11 | 中原西路 |  |  |  | 狗场 | 南侧 | 拆迁未到位 | 中原区 |
| 12 | 中原西路 |  |  |  | 中原西路站前大道桥 | 南侧 | 道路施工占用 | 中原区 |
| 13 | 中原西路 |  |  |  | 中原路—化工路 | 西侧 | 居民阻工，拆迁不到位路口太多，不具备施工条件 | 中原区 |
|  |  |  |  |  | 中原路—郑上路 | 东侧 |  |  |
| 14 | 中原西路 |  |  |  | 宏基电缆西侧 | 南侧 | 宏基电缆西侧农户栽植杨树拆迁未完成 | 中原区 |
| 15 | 中原西路 |  |  |  | 新田大道中原路交叉口 | 西南 | 建筑物拆迁未到位 | 中原区 |
| 16 | 北三环 |  |  |  | 加油站—普庆路西150米 | 北侧 | 场地具备，自行车道施工方应修未修 | 金水区 |
| 17 | 北三环 |  |  |  | 金明路西纯水岸西15米 | 北侧 | 场地具备，自行车道施工方应修未修 | 金水区 |
| 18 | 北三环 |  |  |  | 北三环（鹤壁路—花园路），长626米 | 北侧 | 华北水利学院及家属楼等附属物占压尚未拆迁 | 金水区 |
| 19 | 北三环 |  |  |  | 北三环（文化路—渠东路），长266米 | 北侧 | 家乐福商场阻工，未能进场施工 | 金水区 |
| 20 | 中州大道 | 中州大道香草路交叉口向南500米，长度100米 | 西侧 | 重鑫石油楼未完成拆迁 |  |  |  | 管城回族区 |
| 21 | 中州大道 | 中州大道航海路交叉口路东向南约500米，长度50米 | 东侧 | 标准石化办公楼未完成拆迁 |  |  |  | 管城回族区 |
| 22 | 中州大道 | 中州大道西侧、果园路口向北200米，长度50米 | 西侧 | 正旺科贸公司未完成拆迁 |  |  |  | 管城回族区 |
| 23 | 南三环 | 南三环紫宸路以东，长度100米 | 南侧 | 新建南三环污水处理厂占压 |  |  |  | 管城回族区 |
| 24 | 南三环 | 南三环—中州大道立交西南，长度70米 | 南侧 | 汽车综合服务检测中心未拆除 |  |  |  | 管城回族区 |
| 25 | 南三环 | 南三环北侧郑新路东侧，长度40米 | 北侧 | 南十里铺储运仓库主体占压 |  |  |  | 管城回族区 |
| 26 | 南四环 | 京广铁路立交桥向西，长度500米 | 南侧 | 立交桥施工占用 |  |  |  | 管城回族区 |
| 27 | 南三环 |  |  |  | 南三环（兴华街—郑飞公司东围墙），长130米 | 南侧 | 郑飞集团围墙未拆 | 二七区 |
| 28 | 北三环 |  |  |  | 北三环九号工地（电厂路—科学大道），长580米 | 北侧 | 南阳寨小区施工 | 惠济区 |
| 29 | 科学大道 |  |  |  | 春藤路西－长椿路口，380米 | 南侧 | 建筑物阻挡 | 郑州高新区 |

附件3

2016年南水北调生态文化公园建设任务表

| 责任单位 | 长度（公里） | 面积（万平方米） |
| --- | --- | --- |
| 中原区 | 7 | 282 |
| 二七区 | 3.5 | 140 |
| 管城回族区 | 5.45 | 218 |
| 郑州高新区 | 0.7 | 24 |
| 郑州航空港经济综合实验区 | 14.5 | 580 |
| 合 计 | 31.15 | 1244 |

附件4

2016年铁路沿线绿化建设任务表

| 责任单位 | 名称 | 拆迁任务量（万平方米） | 绿化面积（万平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中原区 | 郑西高铁 | 2.24 | 35.40 |
|  | 陇海铁路 | 2.31 | 30.00 |
|  | 郑西高铁北线 | 3.52 | 29.40 |
|  | 小计 | 8.07 | 94.8 |
| 二七区 | 京广铁路 | 2.77 | 4.92 |
|  | 郑西高铁 | 0.00 | 5.78 |
|  | 陇海铁路 | 0.13 | 9.61 |
|  | 小计 | 2.9 | 20.31 |
| 金水区 | 京广铁路 | 16.38 | 5.99 |
|  | 京广高铁 | 14.95 | 8.20 |
|  | 陇海铁路 | 7.80 | 4.21 |
|  | 小计 | 39.13 | 18.4 |
| 管城回族区 | 京广铁路 | 1.16 | 26.60 |
|  | 郑西高铁 | 1.64 | 19.00 |
|  | 京广高铁 | 1.80 | 14.60 |
|  | 陇海铁路 | 7.89 | 6.00 |
|  | 小计 | 12.49 | 66.2 |
| 惠济区 | 京广铁路 | 81.05 | 2.58 |
|  | 京广高铁 | 15.00 | 4.95 |
|  | 小计 | 96.05 | 7.53 |
| 郑东新区 | 陇海铁路 | 23.71 | 0.00 |
| 郑州高新区 | 陇海铁路 | 48.00 | 1.04 |
|  | 京广陇海连接线 | 8.80 | 0.85 |
|  | 小计 | 56.8 | 1.89 |
| 郑州经济开发区 | 郑西高铁 | 82.00 | 3.69 |
|  | 京广高铁 | 138.00 | 0.10 |
|  | 陇海铁路 | 31.00 | 0.00 |
|  | 小计 | 251 | 3.79 |
| 合计 | 627.27 | 75.80 |

附件5

2016年区级综合性公园建设任务表

| 序号 | 公园名称 | 责任单位 | 位 置 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市民公园 | 中原区 | 雪松路以西，郑上路以南 | 220 |
| 2 | 西吴河公园 | 管城回族区 | 南三环与中州大道东南角 | 166 |
| 3 | 市民文化公园 | 金水区 | 三全路与田园路东北角 | 142 |
| 4 | 惠济中央公园 | 惠济区 | 开元路北，文化路西 | 150 |
| 5 | 体育公园 | 郑东新区 | 康平路与榆林路东北角 | 224 |
| 6 | 梅河公园 | 郑州航空港经济综合实验区 | 新港大道以东，新港七路以北 | 150 |
| 合计 |  |  |  | 1052 |

附件6

2016年区级游园建设任务表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（万平方米） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于砦游园 | 工人路东于砦安置村北 | 0.3 | 中原区 |
| 2 | 棉纺路游园 | 棉纺路与桐柏路东北侧 | 0.18 |  |
| 3 | 合作路游园 | 合作路陇海铁路交汇处东南区域 | 0.6 | 二七区 |
| 4 | 端午路游园 | 大学路端午路交叉口东南角区域 | 0.3 |  |
| 5 | 丰庆路游园 | 丰庆路与国基路交叉口 | 0.1 | 金水区 |
| 6 | 茂华路游园 | 茂华路（花园路—徐寨路）之间 | 0.3 |  |
| 7 | 紫东河园 | 紫东路与紫辰路交叉口东150米 | 0.4 | 管城回族区 |
| 8 | 紫秀园 | 城东南路与紫东路交叉口 | 0.3 |  |
| 9 | 王岗社区游园 | 迎宾路与文化路交叉口 | 0.315 | 惠济区 |

| 10 | 江山路节点游园 | 江山路与开元路交叉口 | 0.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 平安大道道路游园 | 明理路至博学路 | 3.6 | 郑东新区 |
| 12 | 心悦游园 | 站南路与安平路交汇处 | 0.7 |  |
| 13 | 电子商务游园 | 商都路与东四环交叉口 | 1.5 |  |
| 14 | 学子园 | 红松路、科学大道以北，轻工业学院西门处 | 0.55 | 郑州高新区 |
| 15 | IT游园 | 黄栌路、科学大道—枫香西街 | 0.6 |  |
| 16 | 恒大游园 | 经南三路（第九大街—107辅道路南） | 0.8 | 郑州经济开发区 |
| 17 | 滨河新区游园 | 十五大街以西，经南八路以南 | 0.7 |  |
| 18 | 新港游园 | S102和新港大道交叉口 | 4.43 | 郑州航空港经济综合实验区 |
| 19 | 和昌游园 | 新港十一路与苑林西路东南角 | 0.5 |  |
| 20 | 航兴游园 | 航兴路与新港十一路交叉口 | 0.33 |  |
| 合计 | 18.55 |